ДОГОВОР

о подключении (технологическом присоединении) объектов

капитального строительства к сети газораспределения

# г. Томск								               «__» ______ 20__ год

# ООО «Русский проект», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Фролова Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице ________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

# I. Предмет настоящего договора

# 1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства: «______________________________________________________» (далее - объект капитального строительства) к сети газораспределения, принадлежащей Исполнителю на  праве собственности  или  ином  законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования.

# Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

2. Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению N 1 (далее - технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Срок действия технических условий 2 года.

3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа: до «__» _________ 20__ года.

4. Под точкой подключения (технологического присоединения) в настоящем договоре понимается место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления объекта капитального строительства.

# II. Обязанности и права сторон

5. Исполнитель обязан:

проверить выполнение заявителем технических условий при условии обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее чем за 14 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по установленной форме (далее - акт о готовности сетей), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора;

направить в адрес заявителя в течение 3 рабочих дней со дня осуществления Заявителем действий по подключению (технологическому присоединению) подписанный со своей стороны акт о подключении (технологическом присоединении) по установленной форме (далее - акт о подключении), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

6. Исполнитель вправе:

участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения, а также по осуществлению работ по врезке (технологического присоединения) в газопровод Исполнителя;

перенести срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения без изменения сроков внесения платы за технологическое присоединение на срок, необходимый для проведения проверки исполнителем готовности сети заявителя, если заявитель не предоставил исполнителю возможность осуществить проверку готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа.

7. Заявитель обязан:

осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора;

осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка;

разработать на основании технических условий проектную документацию (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации) о создании сети газопотребления от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (информацию о точках подключения направляет исполнитель);

представить исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации заявителем предусмотрена законодательством Российской Федерации);

в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанного в настоящем договоре максимального часового расхода газа, в срок, определенный сторонами, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор (изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величину, указанную в технических условиях);

обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования;

представить исполнителю документ о согласовании собственником земельного участка строительства объектов сетей инженерно-технического обеспечения для подключения объекта капитального строительства заявителя, расположенного на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц;

уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями;

обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки.

внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены настоящим договором;

подписать акт о готовности сетей в день его составления исполнителем.

8. Заявитель вправе:

получать информацию о ходе выполнения исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства не позднее 10 дней со дня получения исполнителем запроса заявителя в письменной форме;

выполнять мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства за границами своего участка (либо их часть), если максимальный расход газа газоиспользующего оборудования составляет 500 куб. метров и более и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе составляет более 0,6 МПа (за исключением мероприятий, связанных с расширением пропускной способности существующей сети газораспределения).

9. В день осуществления фактического подключения (врезки и пуска газа) стороны подписывают акт разграничения имущественной принадлежности по установленной форме (далее - акт разграничения имущественной принадлежности), акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по установленной форме (далее - акт разграничения ответственности), являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора, и акт о подключении.

# III. Плата за подключение (технологическое присоединение)

объекта капитального строительства и порядок расчетов

10. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее - плата) определяется исходя из действующей стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий, установленной Приказом от 30.12.2019 № 8-794 регионального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (департаментом тарифного регулирования Томской области), и составляет 1 258 руб. (Одна тысяча двести пятьдесят восемь рублей).

Заявитель осуществляет оплату по настоящему договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в настоящем договоре.

# IV. Порядок мониторинга выполнения технических условий

# 11. Порядок осуществления Исполнителем мониторинга исполнения Заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи Исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга устанавливаются в следующем порядке:

# Заявитель обязан уведомить Исполнителя о начале строительства газопроводов от газоиспользующего оборудования до точки(-ек) подключения с целью осуществления Исполнителем мониторинга исполнения технических условий.

# Заявитель обязан уведомить Исполнителя о выполнении Технических условий.

# Заявитель обязан обеспечить допуск на земельный участок и на объект капитального строительства в целях осуществления Исполнителем мониторинга;

# В целях осуществления мониторинга исполнения Заявителем технических условий при строительстве газопровода Исполнитель вправе запрашивать у заявителя документы, сопровождающие строительство;

# Исполнитель обязан осуществлять мониторинг исполнения Заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения. Способ мониторинга и объем работ, в отношении которых осуществляется мониторинг, определяется Исполнителем самостоятельно с учетом особенностей подключения объекта капитального строительства. В случае выполнения Заявителем мероприятий по подключению с отклонением от технических условий Исполнитель выдает необходимые рекомендации для их устранения в письменном виде.

# V. Разграничение имущественной принадлежности сетей

газораспределения и газопотребления и эксплуатационной

ответственности сторон

12. Граница разграничения имущественной принадлежности сетей газораспределения и газопотребления указывается в акте разграничения имущественной принадлежности.

13. Граница эксплуатационной ответственности сторон по сетям газораспределения и газопотребления указывается в акте разграничения ответственности.

# VI. Условия изменения, расторжения настоящего договора

и ответственность сторон

14. Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон, оформленному в письменной форме, а также по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим договором.

15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении исполнителем указанных в настоящем договоре сроков подключения (технологического присоединения) в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

17. В случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

18. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы.

# VII. Порядок разрешения споров

19. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, разрешаются сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# VIII. Заключительные положения

20. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора исполнителю.

Датой поступления настоящего договора исполнителю является:

при направлении настоящего договора почтовым отправлением - дата передачи почтового отправления исполнителю организацией почтовой связи;

при направлении настоящего договора курьерской службой, организациями, осуществляющими услуги по доставке корреспонденции (кроме организаций почтовой связи), - дата проставления отметки исполнителем в уведомлении о вручении письма;

при передаче настоящего договора нарочным - дата отметки исполнителя о дате получения настоящего договора, проставленная на экземпляре настоящего договора заявителя.

21. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

# Реквизиты сторон:

от Заявителя:					         от Исполнителя:

:		         Директор ООО «Русский проект»:

___________________				         _________________ Фролов А.М.

# Text boxes

Исполнитель: ООО «Русский проект»

634009, г. Томск, пр. Ленина, 104

ИНН 7017363566

КПП 701701001

БИК 046902758

ОГРН 1147017020590

р/с 40702810910000002868

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Томске

к/с 30101810800000000758

Заявитель:  ________________

адрес:

ИНН

КПП

БИК

ОГРН

р/с

к/с